湖嘉申航道嘉兴段二期工程圩区设施改建工程（水利补偿项目）

秀洲区王江泾段二标段

项目管理机构设置

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社会保险 |  |
| 项目负责人 | 郑炳珠 | 工程师 | 注册建造师 | 贰级 | 浙233131290894 | 水利 | 按规定缴纳 |  |
| 技术负责人 | 戴月兰 | 高工 | 职称证书/注册建造师 | 高级/壹级 | G3300169015/浙133171848985 | 水利 | 按规定缴纳 |  |
| 施工员 | 杨惠华 | 工程师 | 施工员 |  | SGL20183302343 | 水利 | 按规定缴纳 |  |
| 质检员 | 胡俊 | 助工 | 质检员 |  | SGL20173306174 | 水利 | 按规定缴纳 |  |
| 安全员 | 张旭威 | 助工 | 安全员 |  | SGL20173307245/浙水安C（2019）00850 | 水利 | 按规定缴纳 |  |

工 作 职 责

项目负责人工作职责

1、认真领会上级的意图，创造性地执行上级的意志和要求，坚持按施工程序办事，按技术、质量标准组织施工，对违章操作、野蛮施工等不重视质量的思想和行为坚决予以纠正。

3、随时掌握本工程的工程质量状况，对上级机关和技术、质检人员提出的质量问题，认真组织整改。

4、对因组织指挥不力，方法不当，甚至违章施工造成的工程内在外观质量问题承担直接领导责任。

5、组织制定项目质量管理方针和目标，经常听取工程质量情况汇报，及时掌握工程质量的动态，定期参加质量分析会议，参加质量检查等管理活动。

6、正确处理施工进度与工程质量的关系，积极支持总工程师和技术、质检人员的工作，带头阻止以任何理由降低质量标准，削弱质量管理的行为。

7、负责本项目质量管理计划的实施。

技术负责人工作职责

1、协助项目经理做好项目部日常安全生产管理工作，负责工程项目安全生产技术工作，对项目部的安全生产工作负技术责任。

2、负责主持项目部安全生产文件、规章制度、安全技术操作规程的起草和编制工作。

3、组织分析、确定本项目的危险危害因素和不利环境因素。针对重大危险危害因素和不利环境因素，制定具可操作性的监测、控制及紧急情况下的应对措施。

4、组织安全技术交底工作。专业性较强、危险性较大的项目，如围堰施工、支拆模板、脚手架、临时施工用电、塔吊等应编制专项安全施工方案，并亲自进行书面安全技术交底。各分部分项工程以及专业性较强、危险性较大的工种的安全技术交底，也由技术负责人亲自进行。

5、组织编写符合项目施工特点的有针对性的自然灾害或生产安全事故应急救援预案，并持续改进。

6、指导、督促专职安全生产管理人员、生产管理人员以及各施工班组认真履行安全生产职责。

7、参加项目部专项和季节性的安全生产检查工作，制止和查处违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为，发现安全隐患，指导、督促责任部门制订整改措施并组织整改验收。

8、参与生产安全事故的善后处理工作，负责安全防范措施的制定，指导、督促整改措施的落实。

质检员工作职责

1、服从项目部的安全生产管理工作，履行质检负责人的安全职责。

2、参与项目部安全生产文件、规章制度、安全技术操作规程的起草和编制工作。参与组织安全专项方案的编制、交底工作，参与安全技术交底工作。

3、处理好安全与质量的关系，在提高质量的各项措施中，要有安全措施。

4、指导、督促施工班组认真履行安全生产职责，督促班组工人正确使用劳动工具和劳动保护用品，施工过程中，随时检查机电设备是否处于完好状态，努力消除各种不安全因素。

5、参与项目部安全设施设备、施工机具、脚手架、材料的进场验收，把好质量关。

6、参与项目部各种安全生产检查工作，从质量提出检查意见。及时制止违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为。

7、发现一般安全隐患，及时组织施工班组进行整改。发现重大安全事故隐患，立即报告项目部负责人，同时采取必要的避险措施。

8、发生工伤事故要立即采取措施抢救伤员，保护现场。参与生产安全事故的善后处理工作，参与安全防范措施的制定，负责整改措施的落实。

施工员工作职责

1、按施工计划要求，合理调配施工机具和劳动力，对施工全过程进行安全控制。

2、在向班组（队）布置施工任务时，严格按照施工技术方案和安全技术要求组织施工。

3、认真做好施工现场的安全防护工作，例如各种护栏、坑、洞、口、仓面、跑道的安全防护和安全警示。

4、督促班组工人正确使用劳动工具和劳动保护用品，施工过程中，随时检查机电设备是否处于完好状态，努力消除各种不安全因素。

5、坚决制止工人的违章作业行为。发生工伤事故要立即采取措施抢救伤员保护现场。

6、在安全生产管理方面虚心听取专职安全员的意见，对存在的问题及时进行整改。

安全员工作职责

1、监督安全动态，发现事故苗头并及时采取预防措施或向安全负责人报告，协助安全负责人组织班组展开安全活动，提供安全技术咨询；

2、协助安全负责人做好对施工作业人员的安全教育、节假日的安全教育、各工种换岗教育和特殊工种培训取证工作，并记载在案。健全各种安全管理制度；

3、参与安全技术交底，对施工全过程的安全施行控制，并做好记载；

4、参与每周一次以上的定期安全检查，及时处理现场安全隐患；

5、监督、检查操作人员的遵章守纪。遏止违章作业，严格安全纪律，当安全与生产发作抵触时，有权遏止冒险作业；

6、辅佐上级部门的安全检查，照实汇报工程项目或生产中的安全情况；

7、检查劳动维护用品的质量，反应运用信息，对进入现场运用的各种安全用品及机械设备，配合资料部门停止验收检查工作；

8、贯彻安全保证体系中的各项安全技术措施，组织参与安全设备、施工用电、施工机械的验收。

9、参与对施工班组的安全技术交底、教育工作，担任对施工班组在施工过程中的安全连续监控，并作好监控记载；

10、参与辅佐对项目存在隐患的安全设备、过程和行为停止控制，参与制定纠正和预防措施，并考证纠正预防措施；

主要管理制度

质量方面

1、施工组织设计审批制度

施工前项目经理组织，把技术负责人、安全生产副经理、质检员、施工员、安全员等有关人员召集在一起，认真核对设计文件，领会设计意图，制定科学合理的施工方案，编制好实施性施工组织设计。施工组织设计在工程实施前上报公司工程技术部、质量部审查，公司总工程师审批。施工组织设计经公司内部各级进行修改完善后并审批，再报送监理部审批，经监理批复同意后方可进行施工。

2、材料质量管理制度

严格控制外加工、采购材料的质量，各类材料到现场后必须由项目质量负责人组织有关人员进行抽样检查，发现问题及时与供货商联系，直到退货。土工材料、水泥、钢筋、钢材等必须具备符合要求的出厂质量证明书，有关人员应及时取样完成有关试验，并报送。水泥到场后，应具备符合要求的出厂质量合格证明书，项目试验员及时完成相关试验，并报送。项目试验员应按规定及时对砂石料进行相关试验试验报告必须及时送交备案。

3、计量工具管理制度

项目经理部计量员负责本工程所有计量器材的鉴定、督促及管理工作。现场计量器具必须确定专人保管，专人使用，他人不得随意动用，以免造成人为损坏。损坏的计量器具必须及时申报修理调换，工作人员不得带病工作。计量器具要定期进行校对核定。

4、“三检制”落实到人

质量实行“三检制”制度，每一分部分项工程完成后，由班组自检、互检，项目部复检，公司质检科与监理人员终检，并对工程进行质量评定，每道工序在上道工序验收合格后，方可进行下道工序的施工，严格把好质量关。切实抓好“三检制”制度的落实工作，使“初检、复检、终检”责任落实到人，层层把关。开展检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序的活动，坚决贯彻工前有交底、工中有检查、工后有验收的一条龙操作管理方法。

5、建立质量责任制

制订各部门、岗位质量责任制，明确规定各部门以及每个员工在质量管理中必须完成的任务、承担的责任和赋予的权限。把质量管理的每项工作，具体地落实到每个部门、每个员工身上。项目经理是项目工程质量的第一责任人，生产、技术、管理人员，从各自的范围和要求承担责任，并把质量做为评比业绩时一项重要的考核指标。

6、建立一个完善的项目试验室和QC小组

试验室是工程项目建设中的一个重要部门，通过试验室的各项工作，能用定量的方法科学地评价各种结构物所使用的原材料和半成品的质量以及工程项目的施工质量。

为加强对原材料和施工质量的控制，在项目部设中心试验室，项目中心试验室配备能满足本工程各项试验需要的试验仪器设备。

建立健全项目试验室各项规章制度，所有试验仪器进场后都先进行检验方能投入使用，并按周期进行校定，严格执行试验规范和操作规程。全面实施对工程所用原材料和工程质量的检验和质量控制，提供科学的试验数据，确保试验的真实性和及时性，同时要求试验人员经常深入施工现场，会同施工员和质检员直接参与现场的施工质量管理，提高现场质量管理力度。

成立以项目经理为组长的全面质量管理领导小组（QC小组），设立质检科，强化质保体系，进行质量管理活动。通过QC活动，交流技术、积累经验、提高施工队伍素质，从而提高施工质量。

QC小组组长：郑炳珠。

7、建立技术攻关和交接制度

首先建立以项目技术负责人为主的技术系统质量保证体系。由项目技术负责人召集工程、质检、施工员、试验室人员及其他成员在每个分项工程开工前一起研究制定具体的施工方案、施工工艺、技术措施及应急措施等，鼓励大家提出合理化建议，从技术上保证工程质量标准的实现。对工程质量的薄弱环节组织骨干人员进行QC攻关，然后由项目工程科负责在工程实施前进行分层次的书面技术咨询，从而实现工程序化、技术标准化、质量规范化的目标。再由项目质安科召集施工、试验和现场项目质检员对如何保证每个施工工艺正确实施提出措施，在工程实施前向各相关的施工部门做好落实工作，做到万无一失。在工程的具体施工中，现场质检员、试验员和施工员实行旁站监督，发现问题及时改进，并拿出相应的防范措施，从而在施工过程中保证工程质量。

8、建立完整的质量检查制度

在施工中建立一套完整的以施工班组自检为主互检为辅、施工员、质检员、试验员巡回检查相结合的质量检查制度，做到在实施本工序进既是一道工序的质量检查，又为下一道工序做好准备、打好基础。其次各班组相互监督，发现问题及时提出并立即解决，最后施工员、质检员、试验员巡回检查督促、控制整个施工流程，对影响工程质量的一些较大问题及时提出改进措施，从而真正做到在施工中控制和保证质量。

坚持施工员、质检员、试验员的旁站监督是质量保证体系得到具体落实的真正保证。而且在施工时有利于及时发现问题，改进施工工艺，不断提高自身的施工作业水平，积累更为丰富的施工经验。

项目部每月组织大检查一次，并不定期随时抽检，发现问题及时整改。

9、加强质量教育及技术培训

项目部将围绕提高施工质量，以牢固树立职工的质量意识为目的，牢牢把握质量意识的教育，在“工程以优、工期以快、服务以诚、经营以信”上下工夫，树立企业形象。建立健全项目部各项管理制度，在完善质量保证体系的基础上，要规范项目部管理人员的质量行为，提高其质量责任意识和工作效率。明确管理责任，强化质量管理职能，完善激励机制，充分发挥项目部管理人员的主观能动性。工程质量的提高，必须靠广大管理人员和操作人员在施工现场的生产实践来实现。在施工现场，通过现场质量责任警示牌、工程明白牌、共产党员质量责任区以及建立健全质量责任奖惩制度等形式，明确管理人员和操作人员的质量责任，使他们确立质量责任重如泰山的质量责任意识；通过政治思想、人生观、职业道德教育等，使他们树立主人翁意识，认真做好质量管理的各项工作；重视一线员工的首创精神，激励他们大胆地创新，保护他们进行科学研究和发明创造的积极性。

加强对各级施工管理人员、技术人员和作业人员的培训学习工作，认真学习贯彻招标文件、技术规范、操作工艺、质量标准和监理规程，除平时自学外，项目部针对施工实际，定期或不定期进行分层次的集中培训学习，进一步提高业务素质，使之在施工过程中更好地落实规范标准，履行职责，提高质量管理水平，把好质量关。

10、建立质量奖罚制度、严肃对待质量事故

发生质量事故，不论其性质、情节如何，均应及时、如实地向主管上级汇报，不得隐瞒和修正。按照“三不放过”（即事故原因不明不放过、不分清责任不放过、没有改进措施不放过）的原则，严肃认真处理质量事故。对造成质量事故的有关责任人按公司有关奖罚办法规定处罚，决不姑息迁就。对于在工程质量方面作出贡献的个人、班组、工区予以重奖。

安全方面

根据本工程特点，制定有针对性的各项安全管理制度。项目部建立健全各类人员的安全责任制、安全技术交底、安全宣传教育、安全检查、安全设施验收和事故报告等管理制度。详见《安全生产管理程序框图》。

安全生产管理程序框图

1、制定安全标准工地制度

制定科学合理的施工方案，做到好中选优，把不安全因素减少到零。针对安全事故隐患多、施工危险程度大的重点工序要制定专项安全技术措施，在施工中各级安全检查人员跟班作业，严格按施工方案和安全技术措施进行施工，并随时接受建设单位和监理工程师对施工技术安全措施的监督、检查。

结合本工程实际，制定涵盖所有施工内容的安全标准工地建设标准和适合本项目且具有可操作性的各项规章制度，以现场施工作业控制为重点，严格按规范、程序、标准施工，做到“三化”、“三全”，最大限度地减少安全事故的发生。

2、制定安全生产责任制度

实行项目经理部、施工队、作业工班的三级安全管理体系，在明确项目经理对安全负全责的前提下，按照“管生产必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则，规定各级领导的安全责任，奖罚标准，并逐级签订安全生产包保责任状。项目经理、各施工队队长、各作业工班长作为第一管理者必须对工程施工安全、人身安全承担全面责任。

3、制定安全教育培训制度

安全教育制度是安全管理的重要组成部分。其宗旨是搞好安全思想工作，提高企业职工的安全认识，帮助职工正确认识和学习安全法律、法规和基本知识。

（1）安全教育的基本内容有思想教育、安全技术知识教育和典型事故教育。

思想教育包括思想认识教育和劳动纪律教育。通过思想认识教育，提高认识，做到不违章指挥、不违章作业；通过劳动纪律教育，提高遵守劳动纪律的自觉性，保证劳动安全。

安全技术知识教育包括生产技术知识、基本职业健康安全技术知识和专业职业健康安全技术知识等，以提高职工职业技术操作水平和职业健康安全防范能力。

典型事故是结合本企业或外企业的事故教训进行教育。通过典型事故教育，提高操作人员和管理人员的安全意识，从事故中吸取教训，防止类似事故发生。

（2）员工的安全教育主要有三级教育、特种作业教育和经常性教育等三种形式。

① 新员工上岗前必须进行公司级、项目级、班组级安全教育。

② 对接触危险源比较多的特种作业人员，如电工、电焊工、起重工、汽车司机等工种的员工进行专门安全技术知识培训，并经考试合格、取证后上岗；这种培训至少每年一次。

③ 在新技术、新工艺、新装备、新材料使用前，要进行新的安全操作规程教育和培训。

④ 在生产过程中，自始至终进行广泛的经常的安全教育，教育的一般方法是班前布置、班中检查、班后总结，使安全教育制度化。

4、制定安全检查制度

（1）开工前的安全检查

主要内容包括：施工组织设计是否有安全措施，施工机械设备是否配齐安全防护装置，安全防护设施是否符合要求，施工人员是否经过安全教育和培训，施工安全责任制是否建立，施工中潜在是故和紧急情况是否有应急预案等。

（2）定期安全生产检查

每月组织安全生产大检查，积极配合上级进行专项和重点检查；班组每日进行自检、互检、交接班检查。

（3）经常性的安全检查

安检工程师、安全员日常巡回安全检查。检查重点：边坡稳定、开挖基坑排水系统、基坑内渗漏水等。

（4）专业性的安全检查

对施工现场的特种作业安全、现场的施工技术安全、现场设备的使用、运转、维修进行检查。

5、制定安全会议制度

安全会议必须作为一种制度固定下来，不是可有可无的，是必不可少的；安全会议作为交流安全工作经验和安全管理的一种手段，项目部必须保持所有的安全会议记录，认真执行上级提出的处理意见和改进措施。接受主管部门及业主、监理的检查，其主要内容如下：

（1）项目部组织月度安全会议，通报当月安全工作情况，并提出下月安全工作计划及改进措施。会议由项目部各部门、施工队负责人及有关安全人员参加。

（2）项目部不定期召开安全会议，对员工进行安全教育或学习安全法规。

（3）其他安全有关的事宜，在每天的生产调度会及每周的生产协调会议上研究解决。

（4）安全会议，必须做到领导讲安全，人人讲安全，从上至下讲安全，使每个员工都懂得没有安全，就没有质量，就没有工期，就没有效益，让安全深入人心。

6、制定安全报告制度

在本工程施工过程中，对发生的安全事故、事件、不符合项必须及时、如实逐级上报，严禁拖延、隐瞒或虚报。

任何人发现安全事故、事件、不符合项目或安全隐患必须向安全管理部门或有关领导报告，有关责任部门（单位）必须采取措施，防止安全事故的发生或事故进一步发展。对发生安全事故项目部必须及时、如实向业主、监理人报告，重大伤亡事故项目部必须及时、如实向当地政府安全管理监督部门报告。

项目部每月编制安全工作报告，总结当月安全工作情况，分析当前安全工作的形势，提出改进措施。

7、制定安全考评制度

项目部每年将拿出一部分资金作为安全文明生产的奖励资金，加大对安全先进部门（单位）和个人的奖励力度，对安全工作做得差的部门（单位）和个人进行惩罚，确保安全文明生产。

以施工队为班组，依照有关安全生产考核评比标准及实施办法进行打分确定成绩，结合项目经理部组织的定期安全生产大检查，每季度评选一次，年终总评；季度获胜者授予“安全工作优胜班组”流动锦旗及奖金，年终获胜者授予“年度安全工作优胜班组”称号并颁发奖金。

# Text boxes

编制安全技术设计书

制订安全生产规章制度责任制，奖罚制度

签订安全生产责任状

技术交底、规章制度学习

日常安全管理、学习

班  组  自  检

安  全  员  调  查

项  目  部  检  查